Příkazní smlouva

Číslo smlouvy:    15/2016/391

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

na akci

Úpravy vzduchotechniky na obj. M – stáje

Výkon technického dozoru stavebníka

I. smluvní strany

Příkazce:				Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1, 613 00 Brno

Zastoupený:	prof. RNDr. Ladislavem Havlem, CSc., rektorem

Ke smluvnímu jednání oprávněn:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:	621 56 489

DIČ:					CZ62156489

Bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxxxxx

č.ú.:					xxxxxxxxxxxxxxxxx

Příkazník:				Technika budov, s.r.o.

Křenová 42, 602 00 Brno

Ke smluvnímu jednání oprávněn:		xxxxxxxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:					60711825

DIČ:	                         			CZ60711825

Bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxxxxx

č.ú.:		                		xxxxxxxxxxxxxxxxx

II. Vymezení pojmů

II.1. 	Pro účely této smlouvy jsou použity a vymezeny následující pojmy:

- zhotovitel - je dodavatel stavby - stavebního díla

- objednatel – Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) je ve vztahu ke zhotoviteli objednatelem stavby

- smlouva o dílo - SOD - je smlouva uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem na dodávku stavby

- dílo - je dodávka stavby podle smlouvy o dílo

- stavba je totéž jako dílo, tj. předmět smlouvy o dílo.

- investor – MENDELU - je podle smlouvy o dílo ve vztahu ke zhotoviteli objednatelem, podle příkazní smlouvy ve vztahu k příkazníkovi příkazcem

- technický dozor (investora) stavebníka - TDS - je funkce, kterou zastává příkazník na stavbě

- IČ – inženýrská činnost

III. Předmět smlouvy

III.1. 	Předmětem smlouvy je závazek příkazníka zajistit pro příkazce výkon funkce technického dozoru stavebníka  pro stavbu:

Úprava vzduchotechniky na obj. M - stáje

Předmět smlouvy zahrnuje:

III.1.1.	Technický dozor (TDS) při realizaci stavby a při jejím dokončení. Technický dozor investora bude prováděn za profesi vzduchotechnika (VZT) a za profesi MaR.

III.2. 	Předmět smlouvy je dále specifikován takto:

III.2.1.	Pro zajištění předmětu plnění podle odst. III.1.1. této smlouvy provede příkazník pro příkazce následující činnosti:

- Uplatňování práv ze závazkových vztahů v průběhu výstavby, návrhy na aktualizaci smluvních vztahů, podněty a návrhy na změny smlouvy v průběhu výstavby

- Kompletní evidence písemných dokladů, korespondence, projektové dokumentace, změn PD a případných víceprací - méněprací

- Kompletní stavební dozor (TDS) v rozsahu: (předpoklad 3x týdně kontrola stavby)

1.  	Kontrola realizační dokumentace zpracovaná zhotovitelem stavby, sledování projekčních změn a víceprací/méněprací, spolupráce s autorským dozorem.

- Sledování stavu ceny díla vzhledem k odsouhlaseným více/méněpracem ve změnových listech, kontrola a připomínkování cenových nabídek změn

- Evidence dokumentace dokončených částí stavby a její věcná kontrola

- Kontrola správnosti soupisu provedených prací (jako příloha faktur) s členěním položek odděleně za práce a dodávky investiční, investiční evidované a neinvestiční tak, aby jednoznačně umožnili jejich zavedení do operativní evidence příkazce, dle platných daňových a účetních zákonů a předpisů v přímé závislosti na příkazcem odsouhlasený rozpočet stavby.

- Projednávání dodatků a změn PD se zhotovitelem.

- Kontrola všech částí dodávek, které budou dalším postupem zakryty, včetně jejich fotodokumentace s jednoznačným popisem dokumentované části a místa

- Kontrola a provádění zápisů do stavebního deníku.

- Sledování jakosti prováděných prací podle plánu kvality zhotovitele řešení rozporů se zhotovitelem

- Kontrola zabezpečení od zhotovitele předložených vzorků materiálů a jejich předložení k odsouhlasení investorovi, zabezpečení realizace investorem vybraných materiálů

- V součinnosti s autorským dozorem projektanta zajišťování souladu prováděných prací s projektem

- Spolupráce se zhotoviteli při provádění opatření na odvrácení škod při ohrožení stavby živelnými pohromami a haváriemi

- Sledování, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky, účast na těchto zkouškách

- Kontrola BOZP, čistoty a pořádku na staveništi a na přilehlých plochách a komunikacích

- Sledování atestů, prohlášení o shodě, prokázání shody, certifikáty materiálů dodávaných na  stavbu

- Kontrola uskladnění materiálů na staveništi

- Kontrola postupu prací podle časového harmonogramu

- Organizační zabezpečení komplexních zkoušek dokončených dodávek, účast na těchto zkouškách, zpracování zápisu o průběhu prováděných zkoušek a vyžádání předložení protokolu a průběhu a výsledku zkoušek

- Příprava dokladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části uživatelem

- Vyhotovení soupisu vad a nedodělků a sledování jejich odstranění

- Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby

5. 	Organizační zajištění přejímacího řízení, účast na tomto řízení a zpracování protokolu o přejímacím řízení stavby, zkušebního provozu pokud je nezbytný.

6. 	Předání a převzetí dokončených dodávek za účasti objednatele, vč. zajištění zaškolení obsluh uživatele

7. 	Řízení kontrolních dnů a provádění zápisů

8. 	Kontrola konečné faktury zhotovitele

9. 	Sledování postupu odstraňování vad a nedodělků a vyhotovení protokolu o jejich odstranění

10. 	Kontrola vyklizení staveniště

11. 	Předání objednateli veškerých dokladů a dokumentace evidovaných v průběhu provádění díla

12.   Kontrola dodržování BOZP na stavbě (Nenahrazuje činnost bezpečnostního technika zhotovitele).

13.   Fyzická přítomnost technického dozoru na stavbě se předpokládá 3 x v týdnu v pracovní době zhotovitele  stavby.

III.5. 	Příkazní činnost podle této smlouvy bude ukončena „Protokolem o ukončení příkazní smlouvy“ (dále jen „Protokol“) Protokol bude vyjadřovat výhrady – bez výhrad příkazce, že příkazník splnil předmět smlouvy, příkazní činnost byla provedena v rozsahu daném touto smlouvou a k termínu podpisu protokolu byla ukončena. Protokol připraví příkazník.

IV. Podklady pro uzavření a plnění smlouvy

IV.1.	Příkazce předá příkazníkovi následující podklady pro plnění smlouvy:

IV.1.1.	Pro plnění předmětu smlouvy podle odst. III.1.1. této smlouvy:

- kompletní projektovou dokumentaci, která je uvedena ve smlouvě se zhotovitelem

- kopii smlouvy uzavřené se zhotovitelem vč. případných dodatků

IV.2. 	Rozsah stavby je vymezen takto:

- prováděcím projektem s názvem „Mendelova univerzita v Brně – Biotechnologický pavilon M“ č. P15090 z prosince 2015, který zpracovala firma xxxxxxxxxxxxxxxxx (část MaR firma xxxxxxxxxxxxxxxxx zodpovědný projektant xxxxxxxxxxxxxxxxx

- stavební část v rozsahu smlouvy se zhotovitelem stavby (SoD č. 02/2016/391)

IV.3.	Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka příkazníka (příloha č. 1).

V. Doba plnění

V.1. 	Smlouva se uzavírá na dobu realizace stavby, tj. od předání staveniště až do předání a převzetí stavby objednatelem, předání dokumentace o stavbě a předání podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby. Příkazník bude činnosti podle čl. III. této smlouvy vykonávat od termínu podpisu smlouvy do doby splnění předmětu smlouvy dle čl. III. Přitom bude maximálně respektovat termíny předem písemně dohodnuté s příkazcem.

V.2. 	Termíny realizace plnění předmětu smlouvy jsou předběžně stanoveny na:

- zahájení výkonu TDS - od 1.8.2016

- ukončení výkonu TDS  - do dokončení stavby, vč. vad a nedodělků - předpoklad do 16.9.2016

- lhůta výkonu TDS  7. týdnů

V.3. 	Příkazník provede dílčí činnosti podle této smlouvy v následujících lhůtách, které jsou uvedeny v kalendářních dnech:

V.3.1.		Pro předmět plnění podle odst. III.1.1. této smlouvy:

V.3.1.1.	Lhůta pro zpracování zápisů z jednání ode dne následujícího po dni, ve kterém se jednání uskutečnilo

1 den pracovní

V.3.1.2.	Lhůta pro provedení dílčích kontrol projektové dokumentace, rozpočtových a cenových podkladů

2 dny pracovní

V.3.1.3.	Lhůta pro provedení kontroly zakrývaných konstrukcí na stavbě od výzvy k provedení kontroly

1 den

V.3.1.4.	Lhůta pro předání investorovi k archivaci veškerých dokladů a dokumentace o stavbě pořízených v průběhu realizace díla, ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí

5 dnů pracovních

Tyto lhůty lze po dohodě s příkazcem přiměřeně upravit.

VI. Místo plnění

VI.1. 	Místem plnění jsou plochy a prostory vymezené projektem, lokalitou stavby a staveništěm v areálu MENDELU Zemědělská 1, 613 00 Brno.

VII. Odměna Příkazníka a platební podmínky

VII.1.	Cena za realizaci předmětu smlouvy se stanovuje dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná pro předmět plnění podle čl. III. této smlouvy, pro rozsah stavby vymezený v odst. IV.2. této smlouvy a pro dobu plnění podle odst. V.2. této smlouvy a činí celkem:

Technický dozor stavby (TDS) za profese VZT a MaR: 94.000,- Kč  cena bez DPH

DPH 21%                           19.740,- Kč

Celková cena činí:	        113.740,- Kč  vč. DPH

VII.2. 	Sazba DPH se může měnit v závislosti na změně legislativy a bude účtována vždy v zákonné výši platné ke dni zdanitelného plnění.

VII.3. 	Pokud nastanou v průběhu realizace předmětu smlouvy změna okolností, která bude mít za následek rozšíření nebo zúžení rozsahu stavby, popř. rozšíření nebo zúžení předmětu příkazní smlouvy nad rozsah sjednaný v čl. III. nebo změnu doby plnění podle odst. V. této smlouvy, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém budou nové skutečnosti – změna okolnosti zohledněna.

VII.4. 	Činnost příkazníka bude placena na základě faktur - daňových dokladů příkazníka, které budou vystaveny za každý kalendářní měsíc.

VII.5. 	Jednotlivé faktury - daňové doklady - budou obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a ve znění pozdějších předpisů.

VII.6. 	V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst. VII.5. této smlouvy, je příkazce oprávněný vrátit ji příkazníkovi na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury příkazci.

VII.7. 	Termín splatnosti faktur - daňových dokladů - se sjednává na 30 kalendářních dní. Splatnost faktur běží ode dne převzetí faktury zmocněnou osobou příkazce v jeho sídle. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena příkazci třetí pracovní den po jejím odeslání příkazníkem. Splatností faktury se rozumí den odeslání fakturované částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka uvedený v čl. I této smlouvy.

VII.8. 	Úhrady za případnou vyžádanou právní pomoc, vyžádané studie, odborné a znalecké posudky, případně jiné nepředvídané náklady vzniklé při plněné předmětu smlouvy, nejsou zahrnuty v ceně předmětu smlouvy a příkazník je bude příkazci účtovat samostatně. Potřebu těchto prostředků příkazce předem odsouhlasí.

VII.9. 	V případě, že bude zastavena nebo přerušena realizace stavby, na níž příkazník vykonává podle této smlouvy technický dozor, z důvodů, které nebudou na straně příkazce, má příkazníkovi nárok na úhradu prokazatelně vynaložených nákladů.

VII.10. 	Při přerušení nebo zastavení výstavby upraví smluvní strany platební kalendář dodatkem ke smlouvě.

VII.11.	Cenu podle odst. VII.1. této smlouvy je možné překročit či snížit za těchto podmínek:

- pokud v průběhu plnění smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH

- pokud v průběhu plnění dojde ke změně rozsahu plnění nad rámec vymezený v odst. III.1., III.2.                     a této smlouvy , změna rozsahu plnění musí být upravena dodatkem ke smlouvě.

VIII. Plná moc

VIII.1. 	Příkazce, jinak investor, (resp. objednatel ve vztahu ke zhotoviteli díla) uděluje tímto příkazníkovi plnou moc, podle § 2439 občanského zákoníku jednal při zabezpečování činnosti v rozsahu čl. III této smlouvy jako jeho zástupce, aby ho zastupoval při realizaci stavby a v jednáních se zhotovitelem, projektantem,                 s orgány a organizacemi, fyzickými nebo právnickými osobami.

VIII.2. 	Příkazník bude vůči třetím osobám vystupovat jako zplnomocněný zástupce příkazce, jednat bude ve jménu a na účet příkazce.

VIII.3. 	Příkazník je oprávněn jménem příkazce zastavit stavbu na přímý pokyn příkazce nebo v případě, že hrozí nebezpečí vzniku škody příkazce, nebo je ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků.

VIII.4. 	Úkony takto uskutečňované zavazují příkazce v plném rozsahu.

VIII.5. 	Tato plná moc je platná ode dne podpisu této smlouvy a končí splněním předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy. Příkazník plnou moc přijímá.

IX. Povinnosti Příkazníka

IX.1. 	Příkazník bude při zabezpečování činnosti podle čl. III. této smlouvy postupovat poctivě, pečlivě a podle svých schopností. Zejména je povinen zabezpečit dodržování příslušných technických norem, rozhodnutí vydaných příslušnými orgány státní správy a dodržování právních předpisů vztahujících se k realizovanému dílu. V případě zadání veřejných zakázek je povinen postupovat v souladu se zákonem. Svoji činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a podle jeho pokynů, zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran a tak, aby bylo dosaženo účelu, kterého má být splněním předmětu smlouvy dosaženo.

IX.2.	Příkazník se zavazuje oznámit příkazci prokazatelným způsobem všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.

IX.3. 	Příkazník prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnost v rozsahu této smlouvy.

IX.4.	Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy.

IX.5. 	Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce na zřejmě nesprávné pokyny, které by mohly mít za následek vznik vady nebo škody. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za případnou vadu nebo škodu takto vzniklou.

IX.6. 	Příkazník zajistí pravidelné informování příkazce o své činnosti a o plnění předmětu smlouvy ve lhůtách dle harmonogramu na pravidelných poradách nebo jiných schůzkách podle požadavku příkazce a odesíláním kopií důležité obchodní i jiné korespondence (zápisy, protokoly ap.)

IX.7. 	V případě, že příkazník použije v souladu s touto smlouvou pro výkon své činnosti jiný subjekt a tento poruší závazek ze smlouvy, odpovídá příkazník stejně, jako kdyby závazek porušil sám.

XI.8. 	Příkazník je povinen archivovat veškeré doklady, zápisy, dokumentaci o zadání veřejných zakázek a jinou dokumentaci, kterou získá v průběhu realizace stavby, a předat ji příkazci při podpisu protokolu o ukončení příkazní činnosti.

IX.9.	Příkazník odpovídá za škody vzniklé v souvislosti s plněním záležitostí podle smlouvy v rozsahu stanoveném ustanoveními občanskému zákoníku o náhradě škody majetkové a nemajetkové újmy.

X. Povinnosti příkazce

X.1. 	Příkazce je povinen předat příkazníkovi veškeré podkladové materiály, projekty, dokumenty, listiny a další nezbytné informace, jež jsou nutné k včasnému a řádnému splnění předmětu této smlouvy. V případě nezbytnosti poskytne další materiály na základě písemného vyžádání příkazníka.

X.2. 	Příkazce se zavazuje poskytnout součinnost příkazníkovi ve věcech, které vyžadují spoluúčast příkazce.

X.3. 	V rámci své součinnosti se příkazce zavazuje, že v případě potřeby na vyzvání poskytne součinnost příkazníkovi a to do 3 kalendářních dnů od jeho vyžádání.

X.4.	Příkazce se zavazuje upozornit příkazníka na nebezpečí související s předmětem smlouvy, na běh lhůt apod., majících vztah a vliv na včasné a řádné splnění této smlouvy a realizaci akce.

X.5.	Příkazce je povinen zúčastnit se jednání, které svolá příkazník v případě, bude-li ze strany příkazce třeba schválit další postup prací. Příkazník je v takovém případě povinen písemně nebo jiným prokazatelným způsobem oznámit příkazci místo a termín jednání nejméně 3 pracovní dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

X.6. 	Příkazce se zavazuje účinně spolupracovat s příkazníkem při zaškolování obsluh uživatele a při předávání dokončeného díla nebo jeho částí do užívání.

XI. Pověření pracovníci a rozsah jejich pověření

XI.1. 	Pověření pracovníci příkazce:  xxxxxxxxxxxxxxxxx

XI.2. 	Pověření pracovníci příkazníka: xxxxxxxxxxxxxxxxx

XI.3. 	Případné změny v pověření svých pracovníků mohou obě strany této smlouvy činit jednostranně bez souhlasu strany druhé. Tyto změny si obě smluvní strany vzájemně písemně oznámí, je nutné v příloze oznámení dokladovat i splnění kvalifikačních předpokladů, stanovených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.

XII. Záruky za příkazní činnost, sankce

XII.1.	Příkazník ručí za kontrolu kvality jakosti a standardů provedení díla zápisem o provedené kontrole ve stavebním deníku a podpisem TDS tohoto zápisu.

XII.2. 	Pokud dojde k poruchám a vadám na částech díla, které příkazník v průběhu výstavby ověřil a jakost, standard a kvalitu potvrdil zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, nese příkazník odpovědnost za takto vzniklé vady a škody příkazci za předpokladu, že bude prokázáno, že porucha byla způsobena nekvalitním provedením díla a příkazník jí mohl kontrolou předejít. Posudek uhradí příkazník v případě, že jeho zavinění bude prokázáno. V případě, že zavinění příkazníka prokázáno nebude, uhradí znalecký posudek příkazce.

XII.3. 	Příkazník neručí za skryté vady způsobené zhotovitelem díla.

XII.4. 	Příkazník ručí svým podpisem na kontrolovaném podkladu pro fakturaci ze strany zhotovitele díla, že předložený podklad:

- odpovídá ustanovením uzavřené smlouvy o dílo

- odpovídá skutečnému věcnému plnění na stavbě

- obsahuje položky odpovídající platebnímu kalendáři, pokud je platební kalendář stanoven ve smlouvě o dílo.

XII.5.	Příkazník ručí za sledování plnění časového plánu stavby a zavazuje se, že neprodleně písemně upozorní příkazce na vzniklé disproporce.

XII.6.	Příkazník je povinen dodržet veškeré podmínky a závazky sjednané touto smlouvou. Při nesplnění kterékoli ze svých povinností je příkazce oprávněn účtovat příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každé jednotné porušení povinnosti.

XIV. Ostatní ujednání

XIV.1. 	Příkazce a příkazník se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhým smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu svého smluvního partnera, ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy s výjimkou povinnosti příkazce na poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, přičemž příkazník s takovým poskytováním informací souhlasí a nepovažuje je za porušení obchodního tajemství.

XIV.2. 	V případě, že dojde z důvodů neležících na straně příkazníka k zastavení stavby, odstoupení od smlouvy se zhotovitelem, provedení nového výběru zhotovitele nebo dojde k jiným skutečnostem, které podstatným způsobem ovlivní rozsah činnosti příkazníka dle této smlouvy, zavazují se smluvní strany zohlednit výše uvedené skutečnosti v dodatku k příkazní smlouvě, kterým bude upraven rozsah předmětu plnění, cena a termíny.

XIV.3.	Příkazník se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

XV. Výpověď příkazní smlouvy

XV.1. 	Obě smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou formou bez udání důvodu. Výpovědní lhůta se řídí ustanovením § 2440 a 2443 Občanského zákoníku.

XV.2.	V případě výpovědi smlouvy obě smluvní strany společně provedou a odsouhlasí inventarizaci provedených úkonů podle příkazní smlouvy a jejich ocenění alikvotní částkou z ceny za předmět smlouvy. Tuto částku příkazce uhradí příkazníkovi na základě příkazníkem vystavené faktury nejpozději do 30 kalendářních dnů po doručení faktury příkazci.

XV.4.	V případě, že dojde k výpovědi smlouvy vrátí příkazník příkazci nejpozději do 5 pracovních dnů po jejím ukončení veškeré podklady poskytnuté mu k zabezpečení předmětu smlouvy.

XV.5. 	O povinnostech příkazce a příkazníka v případě výpovědi smlouvy platí ustanovení § 2440 až 2444 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

XV.6.	Jediným oprávněným zrušením smlouvy bez následků mohou být vážné zdravotní důvody příkazníka.

XVI. Závěrečná ustanovení

XVI.1. 	Tato smlouva vznikne za předpokladu, že dojde k dohodě o všech jejích částech.

XVI.2. 	Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

XVI.3.    	Dodavatel souhlasí se zveřejněním plné smlouvy včetně všech jejích příloh na profilu zadavatele.

XVI.4. 	V případě, kdy hodnota předmětu této smlouvy je nebo bude vyšší jak 50 000 Kč bez DPH, smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy včetně jejich příloh a metadat v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (dále jen „zákon o registru smluv“) pro účely uveřejnění v registru smluv na dobu neurčitou vyjma jmen všech fyzických osob na straně objednatele, které nejsou statutárním orgánem, čísla účtu objednatele a jména osoby odpovědné za uveřejnění na straně zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy a metadat prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede Mendelova univerzita v Brně.

XVI.5.	Obsah smlouvy je možno měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě po dohodě smluvních stran.

XVI.6.	Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží příkazce a 1 příkazník.

V Brně, dne  29. 7. 2016			                       V Brně, dne 8. 8. 2016

příkazce operace 						          ......................................................

xxxxxxxxxxxxxxxxx					          příkazník

xxxxxxxxxxxxxxxxx

.....................................................

správce rozpočtu

xxxxxxxxxxxxxxxxx

.....................................................