Individuální požadavky objednatele na způsob a časové rozvržení provádění jednotlivých prací

Zadavatel požaduje, aby práce se zvýšenou hladinou hluku a prašnosti byly prováděny v pracovní dny výhradně po 14:00, ledaže Objednatel udělí Zhotoviteli předchozí souhlas k provádění těchto prací i v době do 14:00.

Z důvodu konání důležitých akcí v budově B, v areálu ČP MENDELU, Zadavatel požaduje, aby Zhotovitel stavby neprováděl hlučné a bourací práce, neprováděl odpojování budovy od elektrické energie a nedocházelo k výpadkům el. energie v následujících termínech:

Kolegium děkana/rektora: 7.6.,3.7.,10.7.,12.7.,6.9.,4.10.,9.10.,8.11.,6.12.2023 – 8-16 hod, podtržené termíny pouze od 13 do 16 hod

VR 11.10.,30.11.2023 – 8-16 hod

AS 19.6.,25.9.,16.10,20.11.,18.12.2023, 13-16 hod

Odborný seminář 22.6.2023, 13-18 hod

SZZ – napříč celou fakultou 22.5.-14.6.2023, 8-16 hod

Konference IUFRO 18.9.-20.9.2023, 8-18 hod

Zadavatel zaktualizuje termíny důležitých akcí a předá Zhotoviteli stavby před zahájením jednotlivých fází stavby.