- SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

na veřejnou zakázku s názvem:

„Výdejna jídla v budově "X" - modernizace výdeje“

Smluvní strany

Objednatel: 	Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

IČO:	621 56 489

DIČ:	CZ62156489

Bankovní spojení:  	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	7200300237/0100

Zastoupen:	prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem

Ve smluvních záležitostech:    prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor

Ing. Martin Veselý, kvestor

V technických záležitostech:  	Josef Luska, e-mail: luska@mendelu.cz, tel. 545 128 310,mob.604256262

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: 	………………………………………..…….

………………………………………..…….

IČO:	……………………………………..……….

DIČ:	…………………………………………..….

Bankovní spojení:  	…………………………………………..….

Číslo účtu:	…………………………………………..….

Zastoupen:	………………………………………..…….

V technických záležitostech:      jméno, příjmení, funkce, telefon + e-mail

jméno, příjmení, funkce, telefon + e-mail

(doplní Dodavatel)

(dále jen „Dodavatel“ nebo „Zhotovitel“)

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“)

- Předmět plnění a účel smlouvy

- Předmětem plnění smlouvy o dílo (dále jen smlouva) tedy dílem se rozumí dodávka zařízení, které bude sloužit k rozšíření a modernizaci výdeje jídla v budově X, výměna gastrozařízení a výměna mycího stroje, a to včetně nutných stavebních úprav (dále jen „dílo“). Dodavatel bude povinen před započetím plnění si prohlédnout místa montáže a zaměřit rozměry pro všechna dodávaná zařízení. Předmětem díla bude zároveň doprava dodávky na místo plnění, montáž dodávaného zařízení, školení k dodávanému zařízení, úklid místa montáže a likvidace obalového materiálu.

- Předmět díla spočívá v dodávce zařízení (dále také jako „zboží“) uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy (Technická specifikace) a provedení stavebních prací (dále také jako „stavební práce“) uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy (Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). Bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci, která byla zpracována společností MENHIR projekt, s.r.o., se sídlem Horní 729/32, 639 00 Brno, IČO: 634 70 250 (dále jen „projektová dokumentace“) příloze č. 3 – Gastrotechnologie (Technická zpráva) a příloze č. 4 - Gastrotechnologie (Dispozice), které zpracovala společnost ProKitchen, IČO: 10801341, se sídlem Minská 3104/34, 616 00 Brno.

- Zhotovitel je rovněž povinen vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (zkr. DSPS), a to dle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

    - DSPS bude zpracována v rozsahu a dle podmínek uvedené vyhlášky, včetně vyhotovení skutečného provedení všech vnitřních instalací a dodaných technologií, vč. fotografického pasportu zakrytých konstrukcí, rozvodů a sítí prováděného díla;

    - dále bude předán, jako samostatná příloha, soupis movitého majetku, který je součástí díla, členěný dle kusů s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem (v současné době dle Pokynu GFŘ č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů);

    - DSPS bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a 3x v datové formě (na USB flash disku ve formátu *.dwg, *.doc, *xls ve formátu s možnou editací a také v uzavřené formě ve formátu *.pdf); Toto předání DSPS však neznamená dílčí předání díla dle § 2606 Občanského zákoníku.

- Účelem veřejné zakázky je modernizace výdeje jídla v budově X, přičemž cílem je zajistit zjednodušení výdeje a s tím související zvýšení komfortu výdeje stravy.

- Dodavatel je pro plnění předmětu této smlouvy vázán svou nabídkou ze dne ………… (dodavatel vyplní žlutě označená pole a poté odstraní žluté podbarvení a tuto instrukci) a zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce.

- Dodavatel se zavazuje dílo provést pro objednatele řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a dodavateli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

- Dodavatel se zavazuje dodat taková zařízení, která nejsou předmětem odpisu, nejsou repasované a Objednatel bude prvním majitelem těchto zařízení.

- Dodavatel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen poskytnout objednateli předmět díla v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě. Dodavatel dále prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací díla. Jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za cenu stanovenou dle článku III. této smlouvy.

- Dodavatel se zavazuje, že předmět této smlouvy provede v souladu s právními předpisy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy a další kritéria zajišťující, že materiály, výrobky, zařízení, postupy a služby jsou vyhovující a dostatečné pro zhotovení díla.

- Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a pečlivě zvážil všechny možné důsledky uzavření této smlouvy.

- Termín provádění díla a místo plnění

- Dodavatel se zavazuje provést funkční dílo dle čl. I v celém rozsahu ve lhůtě do 10 týdnů od předání a převzetí místa plnění. Objednatel předá místo plnění bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy a v návaznosti na níže uvedená ujednání.

- Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele na adrese Mendelova univerzita v Brně, pavilon X, Zemědělská 1665/1, Brno.

- Cena díla

- Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, je sjednána jako výsledek veřejné zakázky malého rozsahu, a činí (Dodavatel vyplní žlutě označená pole a následně tuto poznámku odstraní):

|  | Kč bez DPH | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková nabídková cena za dílo | … | … | … | … |

- Objednatel je plátce daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro ekonomickou činnost. DPH bude ve faktuře uvedena v souladu s tímto zatříděním. Spadá--li fakturované plnění do přenesené daňové povinnosti, Dodavatel uvede ve faktuře základ daně a dále na vystaveném daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel. V případě, že fakturované položky nespadají do přenesené daňové povinnosti, uvede Dodavatel ve faktuře základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně daně. Na každém daňovém dokladu musí být vždy uvedeno, zda se jedná o investiční nebo neinvestiční výdaj.

- Cena uvedená ve smlouvě je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě změny sazby DPH na základě změny právních předpisů.

- Cena díla zahrnuje:

- veškeré náklady na dodávky, služby a práce nezbytné ke splnění díla dle čl. I, a to vč. dopravy a vykládky do místa plnění,

- náklady na montáž díla v místě plnění, přičemž montáží se rozumí usazení, pevná fixace jednotlivých zařízení v určených otvorech a odzkoušení plné funkčnosti všech zařízení,

- záruční servis po dobu 48 měsíců od převzetí díla Objednatelem (blíže viz čl. VII této Smlouvy)

- školení osob v rozsahu 16 hodin pro 14 osob (tj. dvě pracovní směny)

- náklady na ochranu osob a na zabezpečení místa plnění a další vedlejší náklady (vč. pojištění), úklid místa plnění, odvoz a likvidace obalového materiálu.

- Specifikace ceny je obsažena v cenové nabídce, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Dodavatel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny díla.

- Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.

- Objednatel umožní provádění dílčích – měsíčních plateb podle podmínek stanovených ve smlouvě, a to vždy v návaznosti na rozestavěnost díla.

- Dílčí daňové doklady (faktury) je Dodavatel oprávněn vystavit měsíčně, vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce (den zdanitelného plnění), nejpozději však do 15. dne po dni zdanitelného plnění, a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Dodavatel předloží měsíční soupis provedených prací a dodávek nejpozději do 5 pracovních dnů po dni zdanitelného plnění k odsouhlasení. Až po schválení odpovědným zástupcem Objednatele a jejich pokynu bude vystaven příslušný daňový doklad.

- Konečný daňový doklad bude moci Dodavatel vystavit po předání díla na základě Protokolu o předání a převzetí bez vad a nedodělků, současně bude tento doklad obsahovat odsouhlasený soupis všech provedených položek v návaznosti na průběžně prováděnou kontrolu provedených stavebních prací, dodávek a služeb dle oceněného soupisu prací.

###### Dodavatel odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH Objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu Dodavatelem.

###### Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel se zavazuje dodat fakturu Objednateli na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

###### Dodavatel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Nebudete-li číslo bankovního účtu Dodavatele uvedené na faktuře uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH, je Objednatel oprávněn uhradit Dodavateli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se Dodavatel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto odstavce obdobně. Pokud by Objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti Dodavatele vyplývajících ze zákona o DPH, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za Dodavatele v souvislosti s tímto ručením plnil.

###### Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Dodavateli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není Objednatel v prodlení se zaplacením. Dodavatel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji Objednateli s novou lhůtou splatnosti.

###### Zhotovitel na faktuře uvede registrační číslo projektu systémové dotace MŠMT a uvede na faktuře následující text: Plnění veřejné zakázky je hrazeno ze zdrojů MŠMT, program133 220, subtitul 133D 221, reg. č. akce: 133D221000043.

###### Faktura je splatná do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení Objednateli a musí splňovat náležitosti daňového dokladu.

- Místo plnění, plnění díla a bezpečnost práce

- K převzetí místa plnění bude Dodavatel vyzván písemně (elektronicky na adresu Zhotovitele, uvedenou v záhlaví smlouvy) Objednatelem, a to alespoň 5 pracovních dnů před dnem předání a převzetí místa plnění. Zhotovitel je povinen převzít místo plnění v termínu stanoveném Objednatelem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, přičemž nepřevzetí místa plnění ze strany Dodavatele je podstatným porušením smlouvy.

- O předání a převzetí místa plnění vyhotoví Objednatel dle předlohy Zhotovitele písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání místa plnění se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu zástupci obou smluvních stran ve věcech technických. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí místa plnění.

- Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce v místě plnění, stavební deník, v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Po dokončení díla je Dodavatel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli.

- Zhotovitel zajistí na svoje náklady likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí. Dodavatel se zavazuje na své náklady udržovat v místě plnění pořádek a čistotu a v průběhu plnění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé.

- Odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit po podpisu této smlouvy.

- Po dobu výstavby je Zhotovitel odpovědný za škody vzniklé jeho činností při realizaci díla a je povinen jejich následky neprodleně odstranit na vlastní náklady.

- Případné změny určených prvků a materiálů oproti projektu budou dohodnuty na kontrolních dnech a odsouhlaseny zástupcem Objednatele, technickým a autorským dozorem.

- Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

- Dodavatel bere na vědomí, že místo plnění se nachází v areálu zadavatele. Zároveň bere dodavatel na vědomí, že v areálu zadavatele se mohou v průběhu plnění pohybovat jiné osoby a zaměstnanci jiných dodavatelů. Dodavatel se zavazuje nijak neomezit provoz v areálu zadavatele.

- Dodavatel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

- V případě, že budou před započetím díla naplněny podmínky zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, je Dodavatel povinen bezvýhradně zákonná ustanovení (§ 16) dodržet.

- V případě nerespektování příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v účinném znění, přebírá Dodavatel odpovědnost za důsledky a sankce z toho plynoucí v plné výši.

- Pokud činností Dodavatele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Dodavatel. Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, a odpovídá také za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Dodavatel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

- Dodavatel je povinen dodržovat v místě plnění předpisy BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), požární ochrany a nařízení koordinátora BOZP v místě plnění (pokud je ustanoven), zejména v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vždy v účinném znění. Dodavatel je povinen zabezpečit prokazatelné proškolení každého pracovníka v místě plnění s předpisy BOZP.

- Dodavatel je povinen respektovat ustanovení § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

- Dodavateli budou poskytnuty kontakty na zástupce Objednatele pro řešení případných nutných havarijních stavů.

- Dodavatel je povinen vyklidit místo plnění v termínu sjednaném s Objednatelem.

- Předání a převzetí díla

- Zhotovitel se zavazuje minimálně 5 pracovních dnů před termínem předání a převzetí díla písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu navrženého Zhotovitelem zahájit předávací a přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

- Dodavatel předá Objednateli protokolárně dílo v rozsahu a parametrech stanovených touto smlouvou, technickou specifikací, nabídkou Dodavatele a obecně závaznými předpisy a technickými normami, bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily úspěšnému převzetí díla Objednatelem. Podmínkou pro zahájení přejímacího řízení díla nebo jeho dílčích částí je předložení úplné dokladové části pro předávané dílo, vč. projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).

- Dílo bude předáno na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla, případně s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla. Zhotovitel je povinen takto specifikované vady a nedodělky odstranit v do 5 pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout, jestliže vykazuje vady a nedodělky bránící užívání díla.

- Dodavatel je povinen takto specifikované vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout, jestliže vykazuje vady a nedodělky bránící užívání díla.

- Dodavatel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, zejména záruční a technické listy, instrukce a návody k obsluze i údržbě díla (manuálů) v českém jazyce.

- Záruka za jakost a práva z vad

- Dodavatel přejímá na provedené dílo tuto záruku:

  - záruční doba na dílo se sjednává na dobu 48 měsíců a začíná běžet ode dne předání díla,

  - u věcí, které se zabudováním staly součástí díla a/nebo které mají samostatné záruční listy, tj. u technologické části díla, namontovaných výrobků a zařízení, je sjednána záruční doba v délce 48 měsíců ode dne předání díla. Uvádí-li výrobce či distributor delší záruku, platí ta delší.

  - Dodavatel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou a platnými technickými a právními předpisy, a že po dobu trvání záruční doby bude způsobilé k užívání k obvyklému účelu a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle platných právních a technických předpisů.

- Záruka za jakost je řešena podle ustanovení § 2113 až 2117 a § 2161 až 2173 občanského zákoníku.

- Dodavatel prohlašuje, že veškeré použité materiály odpovídají příslušným ČSN a EN a dalším technickým předpisům a jsou schváleny k použití v ČR.

- Reklamace vad musí být písemné, vady musí být popsány nebo bude uvedeno, jak se projevují.

- V záruční době je povinen Dodavatel odstranit vady do dvou pracovních dnů od obdržení reklamace. Není-li schopen odstranit vady v této lhůtě, dohodne se písemně na lhůtě s Objednatelem.

- Nenastoupí-li Dodavatel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Dodavatel.

- Dodavatel se zavazuje odstranit škody způsobené Objednateli při plnění díla uvedením do původního stavu nebo provedením úhrady finanční částky odpovídající způsobené škodě.

- Vady díla budou řešeny podle ustanovení § 2615 až 2619 ve spojení s § 2099 až 2112 občanského zákoníku.

- Práva z vad díla:

  - Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době,

  - Záruční lhůta je stanovena pro celé dílo v čl. VII. odst. 1 smlouvy,

  - Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Dodavatel odpovídá,

  - Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Dodavatelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku dne provedení reklamační opravy.

- Podmínky odstranění reklamovaných vad:

  - Dodavatel je povinen nejpozději do jednoho pracovního dne po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 2 pracovní dny ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Dodavateli reklamaci uznává či neuznává.

- Smluvní pokuty – majetkové sankce

- V případě prodlení Objednatele s placením daňových dokladů, uhradí Objednatel Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Sankce za neplnění dohodnutých termínů:

- Pokud bude Dodavatel v prodlení proti termínu zahájení prací na díle podle čl. V odst. 2 smlouvy delším než 7 pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí místa plnění, Objednatel odstoupí od této smlouvy. Dodavatel se v takovém případě zavazuje uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč.

- Pokud bude Dodavatel v prodlení proti termínu předání díla podle čl. II smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý, i započatý den prodlení. Po 10 kalendářních dnech se tato sankce navyšuje na 0,5 % z ceny díla za každý, i započatý den prodlení.

- Prodlení Dodavatele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného podle smlouvy delší jak 15 kalendářních dnů se považuje za její podstatné porušení.

- Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:

- Pokud Dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 0,2 % z ceny díla za každý nedodělek či vadu, u nichž je prodlení, a to za každý den prodlení.

- Smluvní strany deklarují, že případné smluvní pokuty za nedodržení smluvních závazků ze strany dodavatele náleží v plné výši Objednateli.

- Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

  - Vlastníkem zhotoveného díla je Objednatel po uhrazení daňových dokladů.

  - Nebezpečí škody na díle nese od počátku Dodavatel a to až do doby řádného předání a převzetí kompletního díla mezi Dodavatelem a Objednatelem.

- Vyšší moc

  - Definice vyšší moci:

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy nebo vládní opatření týkající se celostátního omezení volného pohybu osob (karanténa České republiky).

  - Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci:

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

- Ostatní ujednání

  - Dodavatel provede práce a výkony uvedené v předmětu plnění s odbornou péčí a v zájmu Objednatele.

  - Smluvní strany se dohodly, že v rámci plnění smlouvy nebudou poskytovány žádné zálohy.

2. 	Práva a podmínky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. 	Dodavatel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Dodavatel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Tedy dodavatel se zavazuje poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.  Dodavatel se zavazuje povinností uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky, nejméně však do roku 2030.

- Důvěrnost informací

- Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím, či jinak přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen „důvěrná informace“ nebo „důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob souvisejících s Objednatelem, se kterými se Dodavatel seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde o informace zaznamenané jakýmkoli možným způsobem. O tom jsou povinny zachovávat mlčenlivost.

- Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

- Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé smluvní strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při uplatňování této smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu.

- Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany 
a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je třetí straně. Obě smluvní strany se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, neoprávněně nesdělit, nezpřístupnit důvěrné informace druhé strany, které jsou obchodní, výrobně technické povahy, mající skutečnou nebo potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a podle této smlouvy včetně smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.

- Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

- Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

- Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:

  - se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana,

  - měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,

  - jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,

  - jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.

- Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o osobních údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděl. Povinnosti mlčenlivosti může Dodavatele zprostit jen Objednatel svým písemným prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.

- Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.

- Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost Objednatele stanovená zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Zvláštní ujednání

- Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje v případě naplnění některé z podmínek pro odstoupení objednatele stanovené v této smlouvě o dílo, změnu dodavatele v průběhu provádění díla a jeho nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil jako druhý v pořadí, pokud takový účastník souhlasí, že veškeré plnění bude poskytovat za cenových podmínek obsažených v jeho nabídce do zadávacího řízení, a v souladu s touto smlouvou, přičemž objednatel je v takovém případě oprávněn tuto smlouvu upravit následujícím způsobem:

- upravit rozsah díla tak, aby odpovídal nedokončené části veřejné zakázky;

- doplnit smlouvu o ustanovení odpovědnosti za dílo, včetně případného nároků z vad, díla záruky za jakost apod. z části již provedené původním Zhotovitelem;

- upravit smluvní ustanovení, která v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy nejsou aktuální tak, aby v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě;

- doplnit smlouvu o ustanovení týkající se předání a převzetí díla od stávajícího dodavatele.

- Pokud účastník zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, odmítne poskytovat plnění namísto původně vybraného dodavatele za podmínek uvedených v předchozím odstavci, je zadavatel oprávněn obrátit se na účastníka zadávacího řízení, který se umístil jako třetí v pořadí.

- Způsobem uvedeným v předchozím bodu muže objednatel postupně oslovit všechny účastníky zadávacího řízení.

- Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.

- Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. V případě neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud.

- Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této smlouvy.

6. 	Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7. 	Tato smlouva bude uzavřena připojením elektronických podpisů obou smluvních stran.

8. 	Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

9. 	Ustanovení odst. 7 se použije obdobně i na dodatky.

10. 	Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

11. 	Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí Objednatel.

Nedílná příloha smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 1a - Technický standard nerezového nábytku

Příloha č. 1b - Samostatný technický standard vybrané technologie

Příloha č. 2 -  Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 3 – Gastrotechnologie (Technická zpráva)

Příloha č. 4 - Gastrotechnologie (Dispozice)

V Brně dne   …………………………			V …………      dne   …………………

za Objednatele:					za Dodavatele

…..…………………………………..			….……………………………

Ing. Martin Veselý					Statutární zástupce Dodavatele

Kvestor						(doplní Dodavatel)

………………………………………..

prof. Dr. Ing. Jan Mareš

rektor