Seznam významných akcí MENDELU

| Zadavatel: | Mendelova univerzita v Brně |
| --- | --- |
| Sídlo: | Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno |
| IČO: | 621 56 489 |
| Název veřejné zakázky: | Modernizace studoven knihovny MENDELU – budova A – Stavební úpravy |
| Druh veřejné zakázky: | Veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 SB., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) |
| Název a reg. č. projektu: | OP JAK: Zvýšení efektivity, budování infrastruktury a rozvoj akademického prostředí (ZEBRA), CZ.02.02.01/00/23_023/0009082 |

V souladu s čl. 2. odst. b) zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku nebude Zhotovitel provádět stavební práce se zvýšenou hlučností a prašností, případně s nutností přerušení přívodu elektrické energie a vody v následujících termínech:

16. 6. – 20. 6. 2025

23. – 27. 6. 2025

30. 6. 2025

7. 7. – 11. 7. 2025

14. 7. – 15. 7. 2025

Tyto termíny budou rovněž zohledněny ve věcném a finančním harmonogramu prací, předkládaném Zhotovitelem v rámci podané nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.