## Rámcové obchodní podmínky

## Zadavatel (dále též „objednatel“) uvádí následující rámcové obchodní podmínky.

- Všechny technické přílohy ZD budou přílohou smlouvy a budou vedle technické dokumentace dodavatele vymezovat předmět plnění VZ

- Implementace systému bude dokončena do 3 měsíců od účinnosti smlouvy

- Zaškolení personálu min. v rozsahu 80 hodin

- Licence bez omezení počtu uživatelů a provozoven

- Dodavatel zajistí včasné úpravy SW vyplývající z legislativních změn bez finančních dopadů na objednatele

- Objednatel má právo exportovat všechna data

- Objednatel nebude po dobu trvání smlouvy hradit žádné další poplatky

- Akceptační řízení:

  - Systém bude převzat až po prokazatelném splnění všech požadavků

  - Objednatel má právo odmítnout převzetí systému při zjištění jeho vad.

  - Dodavatel zajistí poradenskou činnost při nastavení systému

  - Implementace bude ukončena akceptačním protokolem

- Dostupnost systému non-stop, tj. 24/7

- Helpdesk 5/8

- Možnost fungování systému v off-line režimu

- Servisní služby vč. cen

- Reakční doba při řešení incidentů/závad – viz níže Příloha; závady na straně dodavatele nejsou hrazeny, jsou součástí ceny. Rozvojové požadavky a závady na straně objednatele budou hrazeny dle sjednané hodinové sazby a počtu odpracovaných hodin.

- Povinnost evidence incidentů

- Smluvní pokuty

  - za prodlení s implementací systému – 5 000,00 Kč za každý den

  - prodlení dodavatele s odstraněním vad sepsaných v předávacím protokolu – 500,00 Kč za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení

  - prodlení dodavatele s provedením servisního úkonu – 500,00 Kč za každý jednotlivý případ a započatý den prodlení

  - za výpadek systému z důvodů na straně dodavatele přesahující dobu 5 hodin – 500,00 Kč každý jednotlivý případ

  - za porušení povinností v oblasti ochrany osobních údajů nebo kybernetické bezpečnosti – 50 000,00 Kč každý jednotlivý případ

  - za každou ztrátu, poškození nebo neoprávněné zpřístupnění dat objednatele – 50 000,00 Kč za každý jednotlivý případ

- Smluvní pokuty lze započíst oproti fakturám

- Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo objednatele žádat náhradu škody v plném rozsahu

- Smlouva na dobu neurčitou

- Smlouva bude vyhotovena v elektronické formě

- Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran

- Dodavatel není oprávněn provádět jednostranné změny smlouvy

- Smlouvu lze vypovědět i bez udání důvodu; výpovědní lhůta činí 12 měsíců

- Povinnosti dodavatele při ukončení smlouvy

  - Předat všechna data v otevřeném formátu

  - Poskytnout součinnost novému dodavateli bez jakýchkoliv poplatků

# Příloha

# Reakční doba při řešení incidentů/závad

| Kategorie problému | Doba k zahájení prací (h) | Práce jsou zahajovány a prováděny v době |
| --- | --- | --- |
| A | 0 | 8x5 (9.00-17.00 v pracovních dnech) |
| B | 2 | 8x5 (9.00-17.00 v pracovních dnech) |
| C | 4 | 8x5 (9.00 – 17.00 v pracovních dnech) |
| D | 16 | 8x5 (9.00 – 17.00 v pracovních dnech) |

      - Doba k zahájení oprav – garantovaný čas, kdy se započne s pracemi na odstranění problému; počítá se od prokazatelného nahlášení závady

      - Délka opravy – maximální doba, po kterou trvá oprava; počítá se od zahájení opravy

      - Práce jsou zahajovány a prováděny v době – garantovaná provozní doba servisu, kdy je možné hlásit problémy a během které jsou opravy realizovány. Závady v kategorii A a B budou řešeny i mimo garantovanou dobu.

Definice kategorie problémů

- A – Fatální problémy

Stav, kdy je informační systém zcela nedostupný a není možné jej používat žádným způsobem. Systém neumožňuje přihlášení, zpracování dat ani poskytování jeho základních funkcí. Provoz objednatele je zásadně ochromen.

- B – Kritické problémy

Stav, kdy je systém sice dostupný, avšak nelze jej plnohodnotně využívat. Klíčové funkce systému jsou nefunkční nebo výrazně omezené, což má zásadní dopad na provoz objednatele a znemožňuje běžné plnění jeho činností.

- C – Závažné problémy

Stav, kdy aplikace jako celek pracuje korektně, avšak práce se systémem je výrazně omezena z důvodu chyb systému. Jednotlivé funkce vykazují chyby, nestabilitu nebo nesprávné chování, které komplikují práci uživatelů, avšak existují dočasná náhradní řešení.

- D – Nezávažné problémy

Stav, kdy systém zůstává funkční a použitelný, přičemž zjištěné chyby nemají zásadní vliv na provoz. Jedná se zejména o drobné funkční, uživatelské nebo vizuální nedostatky, které nebrání běžnému užívání systému.