[image: image1.jpg]® MENDELU
@ Sprava koleji
® amenz





                                    veřejná zakázka malého rozsahu


                                                                                                                                                „Výmalba bloku A1 na Tauferových kolejích“



                       Obchodní podmínky – Návrh smlouvy

Zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

na stavební práce s názvem

„Výmalba bloku A1 na Tauferových kolejích“
Obchodní podmínky

· Krycí list nabídky

· Preambule

· Návrh Smlouvy
Veřejná zakázka malého rozsahu

s názvem

„Výmalba bloku A1 na Tauferových kolejích“

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Zadavatel

Mendelova univerzita v Brně se sídlem Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno

Správa kolejí a menz na adrese Kohoutova 11, 613 00 Brno

IČ: 62156489

Uchazeč

Obchodní společnost/Název/Jméno a příjmení podnikatele-fyzické osoby:      
Sídlo/místo podnikání:     
IČ:       

Nabídková cena bez DPH:       
Nabídková cena včetně DPH: 
        

Obchodní podmínky

Preambule

Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky musí být dodavatelem v nabídce respektovány. Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiloženého Návrhu smlouvy, který dodavatel použije pro vyhotovení vlastní nabídky, tj. na předtištěných místech Návrhu smlouvy doplní identifikační údaje dodavatele v odstavci 1.2, cenu v odstavci 4.1, vyznačí datum podpisu návrhu smlouvy, přiloží požadované Přílohy a doporučuje se parafovat všechny strany Návrhu smlouvy včetně jejích Příloh. Návrh smlouvy podepíše dodavatel způsobem stanoveným podle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pod podpis oprávněné osoby uvede čitelně jméno, příjmení a jednatelské oprávnění podepisujícího.

(Návrh)
Smlouva o dílo č. 
Výmalba bloku A1 na Tauferových kolejích
uzavřena podle ust. § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):

1. Smluvní strany
1.1
Mendelova univerzita v Brně

Se sídlem: Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno

Součást: Správa kolejí a menz (SKM)

Adresa SKM: Kohoutova 11, 613 00 Brno

Zastoupena Ing. Janou Hradskou, ředitelkou SKM

V provozně-technických věcech jedná: 

Vedoucí vnitřní správy budov:
Josef Luska

tel.:

+ 420 545 128 310, mobil: 604 256 262

e-mail:

luska@mendelu.cz
IČO: 621 56 489; DIČ: CZ62156489

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno, číslo účtu: 27-0478000237/0100;

Veřejná vysoká škola, zřízena ze zákona, nezapisuje se do obchodního rejstříku
(dále jen „Objednatel“)
a

1.2
Obchodní firma/Název/jméno a příjmení podnikatele-fyzické osoby 
Se sídlem/s místem podnikání: 
Zastoupena: 
V provozně-technických věcech jedná: 
telefon: 
IČO: 
Bankovní spojení: 
Zapsaná v obchodním rejstříku u 
Nezapsán/a v obchodním rejstříku
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět a účel Smlouvy (dílo) 
2.1
Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele řádně, včas a na svůj náklad a nebezpečí kompletní malířské práce v objektu ubytovacího zařízení Mendelovy univerzity v Brně – Tauferovy koleje, blok A1, na adrese Jana Babáka 1861/3, Brno, a to v rozsahu schodiště, suterénu, přízemí a 1. až 3. nadzemního podlaží. 

Předmět plnění zahrnuje zejména:

· provedení bílé výmalby stěn a stropů (min. 2násobný nátěr), 

· provedení barevných omyvatelných nátěrů ve vybraných prostorách (chodby, schodiště), 

· lokální opravy podkladu (sádrování, stěrkování) v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla, 

· odstranění nesoudržných vrstev malby (škrábání), 

· aplikaci penetrace a izolačních nátěrů dle stavu podkladu, 

· nátěry soklů, 

· zakrytí konstrukcí, podlah, zařízení a vybavení, 

· manipulaci s movitým vybavením v nezbytném rozsahu, 

· průběžný a závěrečný úklid, 

· likvidaci vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy. 

Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami, zejména s Přílohou č. 1 – Cenová nabídka (Soupis prací a dodávek), dále v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami (ČSN) a technologickými postupy výrobců použitých materiálů.

Práce budou prováděny za částečného provozu objektu. Zhotovitel je povinen organizovat práce tak, aby byl provoz objektu omezen v co nejmenší míře a aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti osob.
2.2
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami, právními předpisy, příslušnými technickými normami (zejména ČSN) a technologickými postupy výrobců použitých materiálů. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou v článku 4 této Smlouvy.
2.3
Objednatel poskytl Zhotoviteli před podáním nabídky veškeré dostupné podklady a informace nezbytné pro zpracování nabídky a provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se před podáním nabídky seznámil s místem plnění a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na provedení díla a stanovení ceny, a tyto skutečnosti zohlednil ve své nabídce.

2.4
Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost své nabídky, zejména za správné ocenění všech prací uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn požadovat navýšení ceny z důvodu nedostatečné informovanosti o místě plnění nebo podmínkách realizace, které mohl při vynaložení odborné péče zjistit před podáním nabídky.

2.5
Účelem této Smlouvy je provedení kvalitní a kompletní výmalby objektu veřejné ubytovací budovy za plného nebo částečného provozu tak, aby došlo k obnovení funkčních a estetických vlastností povrchů při minimálním omezení provozu objektu a jeho uživatelů.

3. Doba, místo a způsob plnění
3.1
Doba plnění:

a) Termín zahájení prací: 13.7.2026; 


b) Termín protokolárního předání díla v souladu s ust. § 2604 občanského zákoníku: 31.7.2026; 


Postup prací bude upřesněn dle dohody s kontaktní osobou.
3.2 Místo plnění
Místem plnění je objekt ubytovacího zařízení Mendelovy univerzity v Brně – Tauferovy koleje, blok A1, na adrese Jana Babáka 1861/3, Brno.

3.3
Způsob plnění
3.3.1
Objednatel předá Zhotoviteli místo plnění ke dni zahájení prací. Objednatel umožní Zhotoviteli bezúplatný odběr elektrické energie a vody v rozsahu nezbytném pro realizaci díla. Zhotovitel je povinen využívat tyto zdroje hospodárně a pouze v souvislosti s prováděním díla.
Práce budou probíhat za plného nebo částečného provozu objektu. Zhotovitel je povinen organizovat práce tak, aby:

· nedošlo k ohrožení bezpečnosti osob, 

· byl provoz objektu omezen pouze v nezbytném rozsahu. 

Hlučné práce lze provádět v pracovní dny v době od 8:00 do 18:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.3.2
Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně, průběžně a bez zbytečných prodlev tak, aby bylo dokončeno řádně a včas.

3.3.3
Dokončeným dílem se rozumí řádně provedené dílo v celém sjednaném rozsahu, bez vad a nedodělků, které by bránily jeho užívání.  

3.3.4
Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí díla nejméně 5 kalendářních dnů předem.

O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který bude obsahovat zejména:

· popis provedených prací, 

· soupis případných vad a nedodělků, 

· lhůty pro jejich odstranění. 

Objednatel je povinen dílo převzít, pokud nevykazuje vady bránící jeho užívání.

V případě zjištění drobných vad a nedodělků, které nebrání užívání díla, je Objednatel oprávněn dílo převzít s výhradou jejich odstranění ve sjednané lhůtě.

3.3.5
Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen zajistit, aby poddodavatelé dodržovali všechny povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Objednatel nehradí žádné platby přímo poddodavatelům.





4. Cena díla a platební podmínky
4.1 Cena díla
Cena za předmět Smlouvy (dílo) specifikovaný v článku 2. této Smlouvy se sjednává v souladu s Cenovou nabídkou Zhotovitele (případně i rozpočtem) a činí celkem 










21% DPH 







Cena díla, případně jsou-li vyčísleny i ceny jednotlivých dílčích plnění a jednotkové ceny jsou nejvýše přípustné a závazné po celou dobu realizace sjednaného předmětu této Smlouvy a zahrnují veškeré náklady Zhotovitelem vynaložené, nebo které jsou nutné pro řádnou realizaci díla (případně dílčího plnění), např. náklady na dopravu na místo plnění, pojištění, úklid, likvidaci odpadu, s výjimkou nákladů za odběr elektrické energie a vody, jak je podrobně stanoveno v odstavci 3.3.1, článku 3. této Smlouvy.



Cenová nabídka (případně i rozpočet)  Zhotovitele tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této Smlouvy.

4.2
Platební podmínky
4.2.1
 Zhotovitel vyúčtuje cenu díla na základě daňového dokladu (faktury), jím vystavené ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se rozumí úspěšné protokolární předání a převzetí díla Objednatelem. Faktura je splatná ve lhůtě 21 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Fakturační adresa zní: Mendelova univerzita v Brně, Správa kolejí a menz, Kohoutova 11, 613 00 Brno.

4.2.2
Bude-li dílo převzato dle čl.3, odst. 3.3.4 s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla, bude provedena úhrada 90% celkové ceny díla a zbylých 10% bude vedeno jako pozastávka a bude uhrazeno až po předání díla bez vad a nedodělků.

4.2.3
Vzhledem k tomu, že předmětem Smlouvy (díla) jsou stavební a montážní práce podle klasifikace CZ-CPA v kódu 41- 43., je Zhotovitel povinen vystavit daňový doklad (fakturu) v souladu s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a označit předmět plnění včetně kódu klasifikace CZ-CPA. Jsou-li předmětem Smlouvy (díla) stavební či montážní práce s odlišnými daňovými režimy, Zhotovitel vystaví samostatné daňové doklady (faktury) v souladu s platnými daňovými režimy dle zákona o DPH, tedy v souladu s klasickým daňovým režimem s DPH na výstupu a v souladu s režimem přenesení daňové povinnosti dle § 92a ZDPH. Objednatel prohlašuje, že plnění použije pro svoji ekonomickou činnost.

4.2.4
Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti podle platných a účinných právních předpisů a dále musí obsahovat kód klasifikace CZ-CPA. K daňovému dokladu (faktuře) musí být připojen oboustranně potvrzený soupis skutečně a řádně provedených prací, u konečné faktury též Protokol o úspěšném předání a převzetí celého díla Objednatelem.

4.2.5
Objednatel ověřuje věcnou i formální správnost faktury, v kladném případě ji potvrdí, jinak ji vrátí Zhotoviteli k provedení opravy či doplnění; v tom případě platí nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené či doplněné faktury Objednateli. Pokud objednatel vrátí fakturu neoprávněně, zůstane v platnosti původní lhůta splatnosti.

4.2.6
Jsou-li předmětem Smlouvy jak stavební práce ve smyslu odstavci 4.2.3 tohoto článku, tak i zdanitelné plnění související s těmito pracemi ve smyslu § 92e odst. 2 ZDPH, a Objednatel nesouhlasí se zatříděním prací do kódu klasifikace CZ-CPA, který uvede Zhotovitel na daňovém dokladu (faktuře), má se za to, že práce, které jsou takto sporné, tj. sporné z hlediska jejich zatřídění do kódu klasifikace CZ-CPA, podléhají režimu přenesení daňové povinnosti. 

4.2.7
V případě, že

a) úhrada ceny díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že

b) číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené v této Smlouvě či na faktuře nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z faktury, jež odpovídá   výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se Zhotovitel   nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto odstavce obdobně.

5. Záruka za jakost díla
5.1
Záruční lhůta
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce 24 měsíců plynoucích ode dne řádného předání a převzetí dokončeného díla Objednatelem, tj. bez vad a nedodělků. 

5.2
Objednatel je povinen písemně předat Zhotoviteli reklamaci závad, které jsou předmětem záruky, bezodkladně po jejich zjištění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak

5.3
Zhotovitel musí vždy objednateli písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů po obdržení reklamace, pokud strany nedohodnou jinak.

5.4
Lhůtu pro odstranění vad sjednají smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi stranami k dohodě, platí, že reklamovaná vada musí být opravena nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

5.5
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (stav díla, kdy vady brání řádnému užívání díla nebo v jejich důsledku není možné s užíváním díla vůbec začít nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, např. zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, poškození či zničení dalších věcí apod.), je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování reklamované vady nejpozději do tří pracovních dnů po obdržení písemné reklamace. Takové vady musí být odstraněny nebo zabezpečeny do 5 dnů ode dne, kdy byly objednatelem oznámeny zhotoviteli.

Reklamace Objednatele se předává písemně, mailem, na jeho servisní středisko na adresu: 

Tel: 
E-mail: 






6. Smluvní pokuty
6.1
V případě porušení povinností Zhotovitele při plnění daňových povinností (zejména DPH), v důsledku čehož vznikne Objednateli povinnost ručit za daň podle příslušných právních předpisů, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli veškerou tím vzniklou škodu
6.2
 V případě prodlení Zhotovitele s dokončením díla nebo jeho části oproti termínům sjednaným v této Smlouvě je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
6.3

V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání díla nebo v záruční době je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši:

· 500 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení u vad v záruční době, 

· 1 000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení u vad zjištěných při předání díla.
6.4 

Celková výše smluvních pokut uplatněných vůči Zhotoviteli podle této Smlouvy nepřesáhne 20 % z celkové ceny díla bez DPH. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši.
6.5
Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.

6.6 

Objednatel je oprávněn jednostranně započíst nárok na smluvní pokutu vůči pohledávce Zhotovitele na zaplacení ceny díla.


7. Ostatní a závěrečná ustanovení
7.1
Za podstatné porušení této Smlouvy se považuje:

· Nepravdivé prohlášení Zhotovitele uvedené při předložení cenové nabídky, na základě které je uzavřena                tato Smlouva, nebo nepravdivé některé z prohlášení Zhotovitele uvedených v odstavci 7.2 tohoto článku                této Smlouvy;

· Zhotovitel je v likvidaci, úpadku nebo v evidenci nespolehlivých plátců DPH;

· Vůči Zhotoviteli je vedeno insolvenční řízení, anebo je Zhotoviteli známo, nebo by mu mělo (mohlo) být                známo, že taková skutečnost nastane;

· Prodlení Zhotovitele ve sjednaných termínech plnění;

· Vadné dílo nebo vadné dílčí plnění.

Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení jeho písemného vyhotovení Zhotoviteli. 

7.2
Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že ke dni uzavření této Smlouvy:

- 
Je účasten pojištění z odpovědnosti za škodu způsobenou při realizaci předmětu této Smlouvy a zavazuje se být takto pojištěn po dobu trvání této Smlouvy či trvání některého ze závazků z této Smlouvy pro něj vyplývajících; kopii pojistné smlouvy bezodkladně poskytne Objednateli na jeho vyžádání;

- 
Není v likvidaci;

- 
Není vůči němu vedeno insolvenční řízení, anebo mu není známo, že by měla taková skutečnost nastat;
- 
Není veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH.

7.3
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a technických zařízení při montážních a ostatních souvisejících prací, odpovídá za vybavení svých zaměstnanců či jiných oprávněných osob osobními ochrannými pracovními prostředky podle rizika prováděných činností. Dodržuje bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích Objednatele.

7.4
Zhotovitel postupuje s potřebnou odbornou péčí, řídí se právními a ostatními předpisy vztahujícími se k předmětu Smlouvy včetně platných českých technických norem a případně vydaných evropských norem. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla ve všech fázích jeho realizace; za tím účelem ukládá Zhotoviteli závazné pokyny. Na případnou nevhodnost (nesprávnost) pokynů Objednatele nebo podkladů Objednatelem předaných Zhotoviteli je Zhotovitel povinen bezodkladně a prokazatelně Objednatele upozornit, jinak odpovídá za škodu tímto Objednateli způsobenou. Zhotovitel opatřuje veškeré věci k provedení díla, přičemž náklady na jejich pořízení jsou zahrnuty v ceně díla dle odstavce 4.1, článku 4. této Smlouvy.

7.5
Vlastnické právo k dílčímu plnění a nebezpečí škody na něm přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem jeho předání a převzetí Objednatelem na základě oboustranně potvrzeného předání a převzetí (zápisu ve stavebním (montážním) deníku); v případě dokončení celého díla, dnem úspěšného protokolárního předání a převzetí celého díla Objednatelem, tj. na základě oboustranně potvrzeného Protokolu o úspěšném předání a převzetí celého díla.

7.6
Veškeré informace získané některou ze smluvních stran při uzavření této Smlouvy a v průběhu jejího plnění jsou důvěrné ve smyslu § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují, že tyto informace nesdělí třetí osobě a ani je nepoužijí v rozporu s jejich účelem pro svoje potřeby či jinak nezneužijí. Tento závazek trvá i po ukončení tohoto smluvního vztahu, nedohodnou-li se strany jinak. Uvedené neplatí pro případy, kdy údaje jsou, nebo mají být určeny třetím osobám ze zákonných důvodů.

7.7 Smluvní strany se zavazují vzájemně a bezodkladně se informovat o změně skutečností rozhodných pro řádné plnění této Smlouvy. 

7.8 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu pouze po přechozím souhlasu Objednatele.

7.9 Není-li v této Smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7.10 Stane-li se některé ujednání této Smlouvy neúčinné, ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dotčena a jsou nadále účinná; v tom případě se smluvní strany zavazují nahradit neúčinné ujednání Smlouvy novým ujednáním, které svým obsahem a smyslem bude odpovídat nejlépe obsahu a smyslu původního, již neúčinného ujednání.

7.11
Jakékoliv změny nebo doplnění této Smlouvy je možné provádět po dohodě smluvních stran pouze písemně formou dodatků, pořadově očíslovaných a potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.12
Smluvní strany řeší spory z této Smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, rozhoduje spor věcně příslušný soud, místní příslušnost soudu se řídí sídlem Objednatele.

7.13
Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, není-li stanoven Termín zahájení prací v odst. 3.1, písm. a), článku 3. Smlouvy později.

7.14

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění Smlouvy včetně příloh a metadat v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (dále jen „zákon o registru smluv“) pro účely uveřejnění v registru smluv na dobu neurčitou vyjma jmen všech fyzických osob na straně objednatele, které nejsou statutárním orgánem. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy a metadat prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede Objednatel.

7.15
Tato smlouva bude uzavřena připojením elektronických podpisů obou smluvních stran. Smluvní strany se však   mohou, a to i ústně, dohodnout, že smlouva bude uzavřena v listinné podobě. V tomto případě bude smlouva     
vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
7.16
Nedílnou součástí této Smlouvy je její Příloha - „Cenová nabídka Zhotovitele“ (dle výběrového řízení cenový návrh).
V Brně dne


       
                             V Brně dne 

…………………………………………


………………………………………


 
za Objednatele



             za Zhotovitele


          Mendelova univerzita v Brně


        


       


           Správa kolejí a menz



        

    
             Ing. Jana Hradská







     ředitelka 

Příloha č.1: Cenová nabídka Zhotovitele 
Strana 8 (celkem 10)

[image: image1.jpg]