SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen jako „smlouva“)

- Část 1: Oplocení Horní Chřibská, CHKO Lužické hory

- Část 2: Oplocení Nosálov, CHKO Kokořínsko - Máchův kraj

- Část 3: Oplocení Návsí, Slezské Beskydy

- Část 4: Oplocení Nýdek, Slezské Beskydy

- Část 5: Oplocení Řeka, CHKO Beskydy

(Pozn.: Dodavatel uvede pouze ty části, na které podává nabídku, poté tuto poznámku z textu odstraní)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:		Mendelova univerzita v Brně

sídlo:			Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

zastoupen: 		prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou

ke smluvnímu

jednání oprávněni: 	prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, děkan Lesnické a dřevařské fakulty

Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D., koordinátor projektu jako příkazce operace

Ing. Jan Světlík, Ph.D., manažer projektu jako správce rozpočtu

Kontaktní osoba

Ve věcech technických:	Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D.

IČO:			621 56 489

DIČ:			CZ62156489

kontaktní adresa: 	miroslav.kutal@mendelu.cz ; tel.: +420 728 832 889

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	………………………………………………………………

sídlo:	………………………………………………………………

zastoupený:	………………………………………………………………

IČO:	………………………………………………………………

DIČ:	………………………………………………………………, plátce DPH: ano/ne

Zápis v OR:	………………………………………………………………

kontaktní adresa: 	………………………………………………………………, tel.: ……………………………

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo

- PŘEDMĚT SMLOUVY

- Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas předá dílo s názvem: „Realizace oplocení před útoky velkých šelem a nákup pastevních potřeb - rozdělena na části,“ realizovaného v rámci Operačního programu životní prostředí, projektu „Preventivní opatření před útoky velkých šelem a jejich monitoring“, podle požadavků zadávací dokumentace, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 (1A, 1B, 1C, 1D a 1E) „Technická specifikace“, a to pro všechny části samostatně, dle toho, na které části podává zhotovitel nabídku (viz strana č. 1 - záhlaví smlouvy).

- Zakázka je součástí projektu „Preventivní opatření před útoky velkých šelem a jejich monitoring“ financovaného v rámci Operačního programu životní prostředí. (dále jen „Dílo“).

- Objednatel se zavazuje Dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této smlouvy zaplatit dohodnutou cenu Díla uvedenou v článku III. této smlouvy.

- ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

- Předpokládaný termín zahájení: dnem platnosti a účinnosti Smlouvy o dílo (dnem vložení smlouvy do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Lhůta dodání: nejpozději do 30. 6. 2021, a to pro každou část veřejné zakázky samostatně.

- Objednatel si vyhrazuje právo odepřít převzetí Díla nebo jeho části v případě, že Dílo jako celek nebo jeho část nebude v souladu s požadavky objednatele specifikovanými v Příloze č. 1 - Technická specifikace. Dodání pouze části Díla je považováno za prodlení s plněním závazků z této smlouvy.

- O finálním dodání Díla bude sepsán předávací protokol, který smluvní strany při předání Díla podepíší (protokol bude obsahovat označení všech smluvních stran, projektu a programu v rámci kterého je Dílo realizováno, jména a příjmení osob předávajících a přebírajících Dílo, datum vyhotovení protokolu).

- Místem plnění jsou pozemky různých parcelních čísel a katastrálních území, blíže specifikovaných v příloze č. 1 (1A - 1E).

- Dokončením Díla se rozumí kompletní řádné provedené Dílo (tj. ve sjednaném rozsahu, bez vad a nedodělků), které je předáno objednateli v rámci předávacího řízení.

- Nedodržení termínu dodání celého Díla či jeho části bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

- CENA DÍLA

- Sjednaná cena za Dílo je cenou pevnou, úplnou a nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši:

|  | Cena bez DPH | Částka DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Část 1: Horní Chřibská, CHKO Lužické Hory |  |  |  |
| Část 2: Nosálov, CHKO Kokořínsko - Máchův kraj |  |  |  |
| Část 3: Návsí, Slezské Beskydy |  |  |  |
| Část 4: Nýdek, Slezské Beskydy |  |  |  |
| Část 5: Řeka, CHKO Beskydy |  |  |  |

(Vyplňte nabídkovou cenu u částí, na které jste podali nabídku, ostatní smažte - komentář smažte také)

- Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen, a sazba DPH bude zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zvýšena nebo snížena, je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

- PLATEBNÍ PODMÍNKY

          - Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

          - Zhotoviteli vzniká právo účtovat cenu v případě řádného a včasného dodání Díla.

          - Faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma smluvními stranami. Dnem zdanitelného plnění je den podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

          - Faktura zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku v platném znění. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu plnění, nebude-li doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.

          - Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

          - Fakturu musí zhotovitel označit názvem projektu následovně: „Předmětná dodávka je součástí projektu Preventivní opatření před útoky velkých šelem a jejich monitoring“, financovaného v rámci Operačního programu životní prostředí.“ a číslem projektu, které mu sdělí objednatel před uzavřením smlouvy.

          - Faktura zhotovitele musí dále obsahovat tyto náležitosti:

- Označení faktury a její číslo

- Název, sídlo a identifikační číslo objednatele

- Název, sídlo a identifikační číslo zhotovitele

- Předmět smlouvy

- Číslo účtu, bankovní spojení

- Fakturovanou částku v Kč

- Informaci, zdali je zhotovitel plátce nebo neplátce DPH v ČR nebo zahraničí

- Datum vystavení faktury, případně datum zdanitelného plnění u zhotovitele registrovaného v ČR

          - Faktury musí být doloženy rozpisem provedených prací, který odpovídá rozpisu prací dle této Smlouvy o dílo.

          - DPH bude účtováno v zákonné výši podle místa plnění Díla.

- ODPOVĚDNOST A SOUVISEJÍCÍ UJEDNÁNÍ

- Zhotovitel se důkladně seznámil s obsahem veškerých podkladů nezbytných pro realizaci Díla a prohlašuje, že tyto shledává jako bezvadné a dostatečné pro realizaci Díla.

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude předáno bez vad, v souladu s podmínkami této smlouvy a v souladu se všemi platnými právními předpisy.

- Každá reklamace musí být uplatněna písemně nebo e-mailem a musí obsahovat úplný a přesný popis vady. Jejich odstranění provede zhotovitel na svůj náklad.

- Pokud zhotovitel nenastoupí do deseti dnů od data uplatnění reklamace Díla k odstraňování vad nebo neoznámí objednateli lhůtu k odstranění vad Díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, a to pro každou část veřejné zakázky samostatně.

- Vznikne-li porušením povinností ze strany zhotovitele objednateli škoda, je objednatel oprávněn domáhat se náhrady této škody podle příslušných ustanovení občanského zákoníku vedle svých nároků z vad Díla.

- Pro případ prodlení zhotovitele v termínu dokončení celého Díla a jeho předání se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny celého Díla (s DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením celého Díla a jeho předání objednateli.

- Pro případ prodlení zhotovitele s realizací Díla v dílčích termínech je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s nedodržením termínu plnění, a to pro každou část veřejné zakázky samostatně.

- Uvedené smluvní pokuty nemají vliv na výši případné náhrady škody.

- OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, DŮVĚRNOST INFORMACÍ

- Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím, či jinak přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen „důvěrná informace“ nebo „důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob souvisejících s prodávajícím, se kterými se prodávající seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde o informace zaznamenané jakýmkoli možným způsobem. 
O tom jsou povinny zachovávat mlčenlivost.

- Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

- Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech 
a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé smluvní strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při uplatňování této smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu.

- Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany 
a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je třetí straně. Obě smluvní strany se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, neoprávněně nesdělit, nezpřístupnit důvěrné informace druhé strany, které jsou obchodní, výrobně technické povahy, mající skutečnou nebo potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a podle této smlouvy včetně smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.

- Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace
 o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

- Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

- Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:

- se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana,

- měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,

- jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,

- jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.

- Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o osobních údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti
 s plněním této smlouvy dozvěděl. Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit jen objednatel svým písemným prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.

- Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.

- Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost objednatele stanovená zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

- Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

- Překročení sjednaného termínu dodání Díla (v každé části veřejné zakázky samostatně) o déle než 30 dnů se vždy považuje za podstatné porušení smlouvy, které podle ust. § 2002 Občanského zákoníku zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy.

- Za podstatné porušení smlouvy se považuje též dodání Díla s vadami. Nároky objednatele z odpovědnosti za vady se řídí ust. § 2615 odst. 2 ve spojení s ust. § 2106 Občanského zákoníku.

- Smluvní strany se pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, místní příslušnost soudu prvního stupně, kterým bude obecný soud objednatele, tj. okresní, popř. krajský soud, v jehož obvodu má objednatel sídlo.

- Zhotovitel nebyl ve výběrovém řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k objednateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).

- Zhotovitel bezvýhradně souhlasí s řádným uveřejněním v registru v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv zajistí kupující.

- Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

- Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.

- Objednatel je výlučným vlastníkem předaného Díla a je oprávněn jej bez omezení využít pro svoji potřebu a pro potřebu jimi zřizovaných právnických osob.

- Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

  - nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

  - zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

- Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této smlouvy neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.

- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva bude uzavřena v elektronické podobě připojením elektronických podpisů obou smluvních stran.

- Smluvní strany se však mohou, a to i ústně, dohodnout, že smlouva bude uzavřena v listinné podobě. V tomto případě bude kupní smlouva vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, kdy kupující obdrží 4 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.

- Ustanovení bodu 12 a 13 tohoto článku se použijí obdobně i na dodatky.

- Tato smlouva je účinná jejím řádným uveřejněním v registru v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv zajistí kupující.

- Nedílnou součástí této smlouvy je/jsou příloha/y č. 1 a, b, c, d, e - technická specifikace (nechejte pouze označení těch částí, v kolika jste byli vybráni jako dodavatel – komentář smažte).

- Prodávající bere na vědomí, že je jako osoba povinná podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídicímu orgánu OP VVV, Ministerstvu financí jako auditnímu orgánu a platebnímu a certifikačnímu orgánu, pověřeným auditním subjektům, finančním úřadům, orgánům Evropské komise, Evropského účetního dvora a Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání, státním zastupitelstvím, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, vstup na staveniště a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti s prováděním díla včetně přístupu i k těm informacím a dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené příslušnými právními předpisy (např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů). Prodávající i jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách.

- Prodávající se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny kupujícího a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče zavazuje archivovat nejméně do 31. 12. 2033 veškeré písemnosti zhotovené v souvislosti s plněním této smlouvy a kdykoli po tuto dobu kupujícímu umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem; kupující je oprávněn po uplynutí deseti let ode dne převzetí věci od prodávajícího výše uvedené dokumenty bezplatně převzít; stanoví-li právní předpis u některého dokumentu delší dobu archivace, je prodávající povinen řídit se takovým právním předpisem.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísni a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Přílohy:

Nedílná/é příloha/y této smlouvy:

Příloha 1 A, B, C, D, E - technická specifikace

(nechejte pouze označení těch částí, v kolika jste byli vybráni jako dodavatel – komentář smažte)

V       dne:      			V Brně dne:

Za zhotovitele			Za kupujícího

……………………………………..…		  ………..………………………………………..

Jméno, příjmení, funkce		      prof. Dr. Ing. Libor Jankovský,

děkan Lesnické a dřevařské fakulty

…………………………………………………

Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D.

koordinátor projektu jako příkazce operace

…………………………………………………

Ing. Jan Světlík, Ph.D.,

manažer projektu a správce rozpočtu